#### MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO

Local: 	Diversas Ruas e Avenidas do Município.

Município: 	Paraguaçu Paulista

FEVEREIRO/2019

- INTRODUÇÃO

Os municípios possuem inestimável patrimônio constituído por sua rede de ruas e avenidas pavimentadas. A ação do tráfego ao longo do tempo e as variações climáticas, principalmente no período de chuvas, provocam a deterioração dos pavimentos asfálticos, exigindo contínua manutenção através de serviços de conservação viária.

Como os recursos orçamentários nem sempre atendem todas as obras programadas, a execução de serviços em ruas de menor tráfego vão sendo protelada e as camadas de rolamento entram em fase de desagregação mais acentuada com comprometimento inclusive da segurança dos veículos.

Sendo assim, o presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas e especificações para o serviço de EXECUÇÃO DE TAPA BURACO em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município de Paraguaçu Paulista.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando que o resultado final tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis.

Diante do relato exposto, e para que não tenhamos interrompido um serviço essencial para o desenvolvimento das atividades, que é a manutenção e conservação do patrimônio publico, faz-se necessário à contratação do referido serviço através de processo licitatório.

- GENERALIDADES

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo as normas técnicas e exigências da prefeitura municipal. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida durante a execução, visando melhorias, só será admitida com autorização da FISCALIZAÇÃO da obra.

Os serviços deverão ser executados por profissionais de primeira categoria devidamente treinados e capacitados para execução dos serviços de manutenção e recomposição do pavimento asfáltico respeitando rigorosamente as Normas Técnicas. As despesas decorrentes causadas diretamente à administração ou a terceiros resultantes de mau uso do equipamento ou serviços serão por conta da Contratada.

Os materiais e equipamentos empregados nos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Paraguaçu Paulista.

A Contratada deverá efetuar um rigoroso controle dos materiais utilizados na obra a fim de garantir a adequada execução da mesma. Todo o material desperdiçado por mau uso ou emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas quantidades e qualidades, para que não venha a afetar o cronograma preestabelecido para conclusão dos serviços. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada.

Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro,vales, responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados.

As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, serão por conta da contratada.

Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da Contratada, funcionário desta, o qual ficará responsável, a nível de operários da Contratada, a única pessoa autorizada a estabelecer contatos com a Fiscalização.

A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, e NR-18 e quaisquer capacitação necessária para execução dos serviços, sob pena de suspensão dos trabalhos pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. Para liberação da FISCALIZAÇÃO os funcionários contratados deverão apresentar o certificado dos cursos supramencionados.

Os locais das obras deverão ser limpos frequentemente, evitando o acúmulo de entulho.

Os materiais resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de construção e/ou terreno por conta exclusivo da contratada com fornecimento de transporte da prefeitura, utilizando os procedimentos de descarte adequados e sustentáveis. O material que por ventura vier a ser reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local da obra.

Detectada falhas de execução em serviços realizados pela contrata a mesma deverá efetuar reparos sem custo ao município incluindo matérias e mão de obra.

Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

3) EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá fornecer aos trabalhadores designados para os serviços ora contratados, todo e qualquer equipamento de proteção individual e coletivo e ferramentas de trabalho necessário à sua execução dos serviços, bem como, uniformes adequados às estações climáticas, luvas, botinas e bonés, os quais deverão ter sua utilização fiscalizada pela CONTRATADA. Os referidos uniformes (camisa/jaleco/camisetas) deverão conter a logomarca de identificação da empresa.

A contratada instalar relógio de ponto eletrônico digital para controle dos de faltas e horas dos funcionários admitidos. O Departamento Municipal de Obras indicara o local de instalação do ponto eletrônico.

O município fornecerá os equipamentos para execução dos serviços sendo de responsabilidade da contratada a conservação do mesmo. As despesas decorrentes causadas diretamente à administração pelo de mau uso do equipamento serão por conta da Contratada.

4) CONSIDERAÇÕES

Ao critério da FISCALIZAÇÃO fica obrigada a contratada a substituir em 24 horas, todo e qualquer funcionário que venha a prejudicar o ambiente e o bom andamento dos trabalhos.

É de responsabilidade da contratada todo e qualquer dano causado a terceiros, inclusive danos ambientais, sem ônus a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista.

5) LIBERAÇÃO

Após assinatura da ordem de serviços a empresa prestadora deverá apresentar a relação dos funcionários que ficarão a disposição da prefeitura para execução da operação tapa buraco. A contratada deverá apresentar comprovante autenticado de registro dos funcionários assim como copia dos certificados de treinamento e atendimento as normas trabalhistas.

6) BASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base de medição e pagamento será mensal, a contratada deverá apresentar relatório de ponto eletrônico dos funcionários assinado pelo responsável da empresa e pelo Diretor do Departamento de Obras e Agente Fiscal do Serviço, constando data da execução dos serviços, copia do extrato CAGED referente ao mês dos serviços prestados, comprovante do recolhimento dos tributos trabalhistas (fundo de garantia, INSS e afins).

Paraguaçu Paulista, 26 de fevereiro de 2019.

__________________________

Renato Alves Botelho

Arquiteto e Urbanista

CAU/SP A68216-0